**小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议时间** | **2020.7.9** | **会议地点** | **腾讯会议** |
| **会议记录** | **张雨桐** | **文档编号** | **HY-11** |
| **会议主题** | **任务分配，进度汇报，整合项目** | | |
| **参会人员** | **段柄宇，张雨桐，刘嘉欣，邓志文，王永瑞全组 5 人** | | |

【小组会议-会议内容】

**一、进度汇报：（跟踪任务完成情况）**

1、推流延迟缩短到4-5s

2、前端人脸采集功能实现

1. 后端API文档完善

**二、问题讨论：**

1. 五个摄像头每个摄像头的职责
2. 降低传输压力解决方案
3. 梳理项目业务流程

**四、会议决议**

1. 采用4个摄像头，摔倒检测一个，陌生人检测心情检测一个，禁区检测一个，义工与老人互动一个
2. 一台服务器上开多个推流端口实现，如果服务器压力大，用多个服务器推流
3. 整合项目

|  |  |
| --- | --- |
| **会议总时间** | 约60分钟 |
| **备注** | **小组讨论融洽** |