**小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议时间** | **2020.6.30** | **会议地点** | **腾讯会议** |
| **会议记录** | **刘嘉欣** | **文档编号** | **HY-02** |
| **会议主题** | **项目启动，任务分配，进度汇报** | | |
| **参会人员** | **段柄宇，张雨桐，刘嘉欣，邓志文，王永瑞全组 5 人** | | |

【小组会议-会议内容】

**一、进度汇报：（跟踪任务完成情况）**

1、虚拟机计算机视觉部分环境搭建完成。

2、用户登录数据库完成。

1. 前端登录完成。
2. 后端API文档登录增删改查等完成。
3. 需求分析文档完成。

**二、问题讨论：**

1. 前后端与计算机视觉端的交互。
2. 后端服务器部署。
3. 前端简单原型设计。

**三、会议决议**

1. 计算机视觉端完成人脸信息录入，识别的功能
2. 前后端各自完善
3. 周四晚上之前完成前后端除实时监控功能外，其他功能的对接
4. 会议记录进行分工。

|  |  |
| --- | --- |
| **会议总时间** | 约20分钟 |
| **备注** | 小组讨论融洽 |